# Documentação de Gerenciamento de Projetos

VestWeb — Plataforma de Estudos para Vestibular

# 1. Visão Geral do Projeto

| Nome do Projeto | VestWeb |
| --- | --- |
| Tipo | Plataforma SaaS de Estudos para Vestibular (Web) |
| Responsável | Luis Filipe |
| Data de Início | 2024 |
| Status | Em produção (deploy ativo) |
| Repositório | c:\projects\VestWeb |

Descrição: O VestWeb é uma plataforma web SaaS voltada para estudantes que se preparam para vestibulares (ENEM e outros). Oferece banco de questões com mais de 35 modelos de dados, simulados personalizados, flashcards, correção de redação por IA, mentoria ao vivo, gamificação (pontos, badges, streak), comunidade, vídeo-aulas (Sinaflix), calendário de revisão e área do professor.

# 2. Stack Tecnológica

| Camada | Tecnologia | Pasta |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS | client/ |
| Backend | Node.js + Express + Sequelize ORM | server/ |
| ENEM API | Next.js + Prisma (serviço separado) | enem-api/ |
| Banco de Dados | PostgreSQL (Supabase em produção) | — |
| Autenticação | JWT (tokens em localStorage) | — |
| Pagamentos | Stripe (webhook + checkout sessions) | — |
| Deploy Frontend | Vercel | client/ |
| Deploy Backend | Railway | server/ |
| Infra BD | Supabase | — |

# 3. Módulos do Sistema

| Módulo | Descrição |
| --- | --- |
| Banco de Questões | Questões ENEM com filtros por matéria, vestibular, dificuldade (proxy por ano). Toggle Praticar/Banco com grade de status. |
| Simulados | Geração automática de simulados por regras (sem IA paga). Seleção aleatória com ORDER BY RANDOM(). Limite de 50 questões. |
| Flashcards | Gerados no frontend a partir de questões. Frente = enunciado, Verso = texto da alternativa correta. |
| Correção de Redação | Envio de redação para correção via IA. Rota POST /api/essay. |
| Mentoria | Agendamento de sessões de mentoria ao vivo com mentores cadastrados. |
| Sinaflix (Vídeos) | Plataforma interna de vídeo-aulas com progresso por vídeo, favoritos e área do professor. |
| Gamificação | Sistema de pontos, badges, streak diário, ranking entre alunos. |
| Comunidade | Posts, comentários, likes, dúvidas de alunos (StudentDoubt), relatórios. |
| Calendário de Revisão | Calendário de eventos de estudo (StudyEvent) para organização pessoal. |
| Área do Professor | Portal separado com login próprio. Gestão de sessões, vídeos, questões e alunos. |
| Área Admin | Painel administrativo para gestão da plataforma. |
| Pagamentos | Assinatura via Stripe. Webhook configurado. Modelos: Subscription, PaymentCancel, PaymentSuccess. |
| Autenticação | Login separado para aluno e professor. JWT com 403 para acesso cruzado. Erros distintos: 404 (não encontrado), 401 (senha errada). |

# 4. Gerenciamento de Projetos — Framework PMI

A tabela abaixo apresenta as atividades do projeto VestWeb mapeadas nas fases e áreas do framework básico de gerenciamento de projetos.

| Fase / Área | Conceito / Definição | Planejamento | Execução | Fechamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escopo | • Definir MVP: banco de questões + simulados + autenticação JWT • Conduzir entrevistas com estudantes e professores • Criar declaração de alto nível: plataforma SaaS de estudos vestibulares • Levantamento de requisitos: questões ENEM, simulados, flashcards, gamificação, mentoria | • Solidificar declaração de escopo (plataforma multi-módulo) • Documentar módulos: Questões, Simulados, Flashcards, Redação, Mentoria, Vídeos, Gamificação, Comunidade • Estabelecer plano de controle de mudanças via issues no GitHub • Definir backlog priorizado por valor para o estudante | • Verificar plano: todos os módulos implementados conforme escopo • Controlar escopo: evitar feature creep (novas features apenas via backlog aprovado) • Validar integração entre módulos (auth → questões → simulados → gamificação) • Testes de aceitação por tipo de usuário (aluno, professor, admin) | • Garantir que escopo atende às necessidades de alunos e professores • Aceitação do cliente: plataforma funcional em produção (Vercel + Railway + Supabase) • Documentar versão entregue e módulos ativos • Validar que todos os fluxos críticos funcionam em produção |
| Tempo | • Estimar orçamento de tempo por módulo (backend + frontend) • Identificar custos fixos: Supabase, Railway, Vercel (planos gratuitos/pagos) • Priorizar entregas: autenticação → questões → simulados → features extras | • Identificar especificações dos produtos: React 18, Node.js, PostgreSQL, Stripe • Definir critérios de medição: uptime > 99%, resposta API < 500ms • Planejar sprints por módulo com estimativas de horas • Estabelecer janelas de deploy (evitar horário de pico) | • Gerenciar orçamento de infra (Railway + Supabase — monitorar uso) • Aplicar ações corretivas em bugs críticos (ex: json_agg retornando [null]) • Monitorar tempos de resposta das queries PostgreSQL • Ajustar pool de conexões Sequelize (max: 5) conforme carga | • Realocar recursos de infra conforme crescimento de usuários • Revisar desempenho: queries lentas, endpoints com alta latência • Documentar métricas de desempenho da versão entregue |
| RH | • Definir expectativas: Dev Full-Stack responsável por frontend, backend e infra • Mapear habilidades necessárias: React/TS, Node.js/Express, PostgreSQL, Stripe, Docker • Identificar gaps: design UI/UX, marketing, suporte ao aluno | • Aprovar e definir papéis: Desenvolvedor (Luis Filipe), Professor (usuário-tipo), Admin • Contratar equipe de suporte/tutores conforme crescimento • Criar plano de comunicação interno (GitHub Issues + commits descritivos) • Documentar onboarding para novos colaboradores | • Executar tarefas de desenvolvimento seguindo backlog priorizado • Gerenciar riscos técnicos: dual ORM (Sequelize + Prisma), migração de dados • Capacitar professores no portal específico (TeacherArea) • Revisar PRs e manter qualidade de código | • Realocar recursos: definir papéis de manutenção pós-lançamento • Revisar desempenho da equipe e processos de desenvolvimento • Documentar lições aprendidas para próximas versões |
| Comunicação | • Definir canais de comunicação com stakeholders (alunos, professores) • Estabelecer formato de feedback de usuários (email: contato@bratloware.com) • Definir política de comunicação de erros (mensagens de erro distintas por tipo) | • Aprovar plano de comunicação: GitHub para dev, email para suporte • Criar plano de aquisições de ferramentas (Supabase, Railway, Vercel, Stripe) • Documentar APIs públicas e internas (rotas, payloads, autenticação) • Planejar comunicação de manutenção e downtime para usuários | • Executar comunicação: notificações in-app, anúncios no dashboard (Announcements) • Gerenciar com análise de risco: monitorar webhooks Stripe, falhas de autenticação • Manter logs de requisições (requestLoggerMiddleware) para auditoria • Responder dúvidas de alunos via módulo StudentDoubt | • Realocar recursos de comunicação (suporte pós-lançamento) • Revisar desempenho: taxa de resolução de dúvidas, NPS de alunos • Documentar processos de comunicação para a próxima versão |
| Risco | • Identificar habilidades requeridas: React, Node.js, PostgreSQL, Stripe, JWT, Docker • Mapear riscos técnicos: dual ORM (Sequelize + Prisma), pool de conexões, CORS • Riscos de negócio: dependência de APIs externas (ENEM API separada) • Risco de dados: questões importadas via Prisma, app usa Sequelize | • Monitorar riscos de infraestrutura (limites de plano Railway/Supabase) • Plano de mitigação: DATABASE_URL com fallback para variáveis individuais • Plano de backup: Supabase com backups automáticos • Documentar riscos de segurança: rate limiting, validação de schemas (Joi/Zod) | • Validar orçamento de infra mensal (Railway + Supabase) • Monitorar falhas de webhook Stripe (express.raw() antes de express.json()) • Aplicar rate limiting (rateLimitMiddleware) contra abusos • Validar SSL automático em produção (Supabase connection) • Monitorar erros de autenticação: 401, 403, 404 distintos | • Obter aprovação final: deploy validado em produção • Documentar incidentes e soluções aplicadas • Revisar postura de segurança: JWT, bcrypt, CORS, rate limit |
| Aquisições | • Identificar fornecedores: Vercel (frontend), Railway (backend), Supabase (BD), Stripe (pagamentos) • Avaliar planos gratuitos x pagos de cada serviço • Definir relacionamentos: contrato com Stripe para processamento de pagamentos | • Criar plano de aquisições de serviços cloud (Vercel Hobby → Pro, Railway Starter, Supabase Free) • Negociar limites de uso: pool Sequelize max 5, uploads via memoryStorage (sem disco) • Documentar variáveis de ambiente necessárias (.env.example) • Planejar escalabilidade: quando migrar para planos pagos | • Validar orçamento mensal de serviços contratados • Monitorar uso de banda Railway e storage Supabase • Gerenciar renovação de planos e alertas de limite | • Obter instalação: todos os serviços configurados e funcionando em produção • Validar deploy completo: Vercel (client/) + Railway (server/) + Supabase • Documentar configurações de produção para manutenção futura |
| Duração | • Fase inicial de conceito: alguns dias (definição de stack e escopo) | • Planejamento por módulo: algumas semanas a um mês por módulo principal | • Desenvolvimento ativo: meses (implementação de todos os módulos) • Ciclos de sprint: alguns dias a semanas por feature | • Fechamento e deploy: algumas horas a dias por ambiente • Validação em produção: 1-2 dias por release |

# 5. Arquitetura de Deploy

| Serviço | Pasta | Config | Detalhes |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend (Vercel) | client/ | vercel.json | Build multi-stage React + Nginx. SPA routing. Proxy /api/ → Railway. |
| Backend (Railway) | server/ | railway.toml | Node 20 Alpine. Start: node app.js. Healthcheck em /health. |
| Banco (Supabase) | — | .env DATABASE_URL | PostgreSQL gerenciado. SSL automático. Pool Sequelize max 5. |
| Docker (local dev) | / | docker-compose.yml | PostgreSQL + backend + frontend. Comando: docker-compose up --build. |

# 6. Variáveis de Ambiente

| Variável | Escopo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | Backend | URL completa PostgreSQL (Railway/Supabase) — prioridade sobre DB_* |
| DB_HOST / DB_PORT / DB_NAME / DB_USER / DB_PASSWORD | Backend | Fallback se DATABASE_URL não definido |
| CLIENT_URL | Backend | Origens CORS separadas por vírgula |
| JWT_SECRET | Backend | Chave para assinar tokens JWT |
| STRIPE_SECRET_KEY | Backend | Chave secreta Stripe para pagamentos |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET | Backend | Secret para validar eventos webhook Stripe |
| EMAIL_USER | Backend | bratloware@gmail.com — conta de envio de emails |
| EMAIL_TO | Backend | contato@bratloware.com — destino dos emails |
| VITE_API_URL | Frontend | URL base da API (vazio = usa proxy Vite em dev) |

# 7. Modelos de Dados (Sequelize)

| Grupo | Modelos |
| --- | --- |
| Usuários | Student, Teacher, Mentor, PendingStudent |
| Questões | Question, Alternative, Answer, Subject, Topic, Subtopic, Vestibular, QuestionVestibular, QuestionSession |
| Simulados | Simulation, SimulationQuestion, Session, TeacherSession |
| Gamificação | Points, Badge, StudentBadge, Streak |
| Vídeos | Video, InstitutionalVideo, VideoProgress, FavoriteVideo |
| Comunidade | Post, Comment, Like, Report, StudentDoubt |
| Mentoria | MentoringSession |
| Financeiro | Subscription |
| Conteúdo | Announcement, Banner, Testimonial, StudyEvent |

Nota ORM Dual: As tabelas "Question", "Alternative" e "Exam" são gerenciadas pelo Prisma (enem-api/). O backend principal (Sequelize) acessa essas tabelas via raw SQL (sequelize.query) no questionsController.

VestWeb — Documentação de Gerenciamento de Projetos  |  Gerado em: 2026-05-10  |  Responsável: Luis Filipe